PLAN XÂY DỰNG WEBSITE CÔNG TY
EDUCATION TECHNOLOGY LAB

Frontend: NuxtJS 3 / Vue 3  |  Admin: Vue 3  |  Backend: Laravel 12

Mục tiêu: xây website công ty không chỉ để giới thiệu dịch vụ, mà trở thành knowledge hub về công nghệ giáo dục, AI learning, exam platform và learning analytics.

# 1. Định vị chiến lược của website

Website không nên định vị là một công ty outsource phần mềm thông thường. Định vị phù hợp hơn là:

Education Technology Partner / Education Technology Lab

Thông điệp chính: Chúng tôi xây dựng hạ tầng công nghệ cho giáo dục: LMS, nền tảng thi trực tuyến, AI Education, Learning Analytics và Adaptive Learning.

| Không nên nói | Nên nói |
| --- | --- |
| Chúng tôi nhận làm phần mềm theo yêu cầu | Chúng tôi thiết kế và phát triển nền tảng giáo dục có khả năng mở rộng |
| Outsource giá tốt | Đối tác công nghệ hiểu sâu nghiệp vụ giáo dục |
| Code theo yêu cầu | Tư vấn kiến trúc, dữ liệu, AI và sản phẩm giáo dục |
| Làm website / app | Xây LMS, Exam Platform, Learning Analytics, AI Learning Engine |

# 2. Cấu trúc sitemap tổng thể

Menu chính đề xuất:

| Menu | Mục tiêu | URL gợi ý |
| --- | --- | --- |
| Home | Truyền tải định vị, năng lực và CTA | / |
| Solutions | Các nhóm dịch vụ chính để bán | /solutions |
| Products | IP/nền tảng có thể tái sử dụng: TopThi, Exam Engine, AI Learning Engine | /products |
| Technology | Thể hiện năng lực kỹ thuật và kiến trúc | /technology |
| Research | Nơi xây thương hiệu nghiên cứu dài hạn | /research |
| Case Studies | Dự án, bài học triển khai, kết quả | /case-studies |
| Insights | Blog/knowledge hub chia theo chuyên mục | /insights |
| About | Mission, vision, team, văn hóa R&D | /about |
| Contact | Form liên hệ, book meeting, thông tin công ty | /contact |

# 3. Bố cục trang chủ

| Section | Nội dung cần có | CTA / Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Hero | Headline: Building the Future of Education Technology. Subheadline: Chúng tôi thiết kế và phát triển nền tảng giáo dục hiện đại, có khả năng mở rộng, tích hợp AI và dữ liệu học tập. | Đặt lịch tư vấn / Xem demo |
| Who we help | Schools, Training Centers, EdTech Startups, Enterprise Learning | Chọn đúng phân khúc khách hàng |
| Solutions | LMS, Online Exam, School Management, AI Education, Learning Analytics, Adaptive Learning | Dẫn vào landing page từng dịch vụ |
| Technology Capability | Nuxt/Vue, Laravel, Spring Boot nếu cần, AI/LLM, Elasticsearch, Redis, Queue, Cloud, Security | Tạo niềm tin kỹ thuật |
| Research Lab | Knowledge Graph, Brain-based Learning, Student Behavior, Human Potential | Tạo khác biệt với outsource thường |
| Case Studies | TopThi và các case có thể công khai/ẩn danh | Chứng minh năng lực thực chiến |
| Latest Insights | 3–6 bài viết mới nhất | Xây SEO và trust |
| Final CTA | Bạn đang xây LMS, Exam Platform hay AI Learning? | Book a consultation |

# 4. Các landing page dịch vụ giai đoạn 1

Giai đoạn đầu chỉ nên tập trung các dịch vụ có liên quan trực tiếp đến giáo dục, có thể tái sử dụng thành module sản phẩm về sau.

### Learning Management System (LMS)

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| URL | /solutions/lms |
| Khách hàng mục tiêu | Trung tâm, trường học, doanh nghiệp đào tạo nội bộ |
| Năng lực/tính năng | Quản lý khóa học, video, live class, assignment, certificate, learning path, payment, mobile-friendly |
| Blog hỗ trợ SEO | LMS là gì?; Khi nào nên xây LMS riêng?; Kiến trúc LMS scale lớn |

### Online Exam Platform

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| URL | /solutions/online-exam-platform |
| Khách hàng mục tiêu | Trường học, trung tâm luyện thi, EdTech startup |
| Năng lực/tính năng | Question bank, random exam, random answer, auto grading, essay, analytics, proctoring integration |
| Blog hỗ trợ SEO | Thiết kế ngân hàng câu hỏi; Random đề chống gian lận; Online Exam Architecture |

### School & Training Center Management

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| URL | /solutions/school-management |
| Khách hàng mục tiêu | Trung tâm đào tạo, trường tư, học viện |
| Năng lực/tính năng | Quản lý học viên, giáo viên, lớp, lịch học, điểm danh, học phí, báo cáo |
| Blog hỗ trợ SEO | Số hóa trung tâm đào tạo; Quản lý trung tâm bằng Excel có rủi ro gì? |

### AI Solutions for Education

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| URL | /solutions/ai-education |
| Khách hàng mục tiêu | EdTech startup, trung tâm, trường học muốn thử AI |
| Năng lực/tính năng | AI tutor, AI chatbot, AI tạo đề, AI chấm luận, AI recommendation, RAG cho tài liệu học tập |
| Blog hỗ trợ SEO | AI Tutor khác chatbot thế nào?; LLM trong giáo dục; AI chấm bài luận |

### Learning Analytics

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| URL | /solutions/learning-analytics |
| Khách hàng mục tiêu | Đơn vị đã có LMS/exam nhưng thiếu dữ liệu ra quyết định |
| Năng lực/tính năng | Dashboard, student progress, learning behavior, retention, completion rate, teacher dashboard |
| Blog hỗ trợ SEO | Learning Analytics là gì?; Vì sao dữ liệu học tập quan trọng hơn điểm số? |

### Adaptive Learning

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| URL | /solutions/adaptive-learning |
| Khách hàng mục tiêu | Nền tảng muốn cá nhân hóa học tập |
| Năng lực/tính năng | Knowledge graph, skill mapping, weakness detection, personalized learning path, recommendation |
| Blog hỗ trợ SEO | Adaptive Learning hoạt động thế nào?; Knowledge Graph trong giáo dục |

### Education Technology Consulting

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| URL | /solutions/edtech-consulting |
| Khách hàng mục tiêu | Founder EdTech, CTO, trường/trung tâm chuẩn bị làm sản phẩm |
| Năng lực/tính năng | Tư vấn kiến trúc, product roadmap, AI strategy, data architecture, scaling, security |
| Blog hỗ trợ SEO | Kiến trúc nền tảng giáo dục 100.000 học sinh; Monolith hay microservices cho EdTech |

# 5. Trang Products: tách IP khỏi dịch vụ

Solutions là dịch vụ bán cho khách hàng. Products là tài sản công nghệ/IP có thể tái sử dụng, demo, hoặc bán dưới dạng license/API về sau.

| Product / Module | Vai trò | Giai đoạn |
| --- | --- | --- |
| TopThi | Living lab và case study chính cho năng lực Exam + AI Learning | Có thể đưa ngay |
| Exam Engine | Module tạo đề, làm bài, chấm điểm, phân tích kết quả | MVP 3–6 tháng |
| Question Bank Engine | Quản lý câu hỏi, tag, difficulty, skill, import/export | MVP 3–6 tháng |
| Learning Analytics Platform | Dashboard hành vi học tập, tiến độ, rủi ro bỏ học | 6–12 tháng |
| AI Learning Engine | Gợi ý học, phát hiện điểm yếu, cá nhân hóa lộ trình | 9–18 tháng |
| Knowledge Graph Engine | Mapping kiến thức, prerequisite, skill dependency | 12–18 tháng |

# 6. Kiến trúc kỹ thuật đề xuất

| Layer | Công nghệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Public Website | NuxtJS 3, Vue 3, TypeScript, Tailwind CSS, SSR/SSG | SEO mạnh, tốc độ cao, dễ mở rộng content hub |
| Admin CMS | Vue 3, Vite, Pinia, Vue Router | Quản lý bài viết, dịch vụ, case study, lead, media |
| Backend API | Laravel 12, PHP 8.3+, Sanctum/Passport, Queue, Scheduler | REST API hoặc kết hợp GraphQL nếu cần |
| Database | MySQL 8/PostgreSQL | Khởi đầu MySQL nếu đồng bộ với kinh nghiệm hiện tại |
| Search | Meilisearch hoặc Elasticsearch | Dùng cho blog, case study, research, sau này mở rộng search content giáo dục |
| Cache/Queue | Redis, Laravel Queue | Cache bài viết, job gửi email, indexing search |
| Storage | S3-compatible hoặc local storage giai đoạn đầu | Ảnh blog, tài liệu, file case study |
| Deployment | Nginx, PHP-FPM, PM2/Nitro server, Docker tùy giai đoạn | Ưu tiên đơn giản lúc đầu, chuẩn hóa CI/CD sau |
| Analytics | GA4, Search Console, server-side event log | Theo dõi CTA, form submit, bài viết tạo lead |

# 7. Module backend/admin cần xây

| Module | Chức năng chính | Bảng dữ liệu gợi ý |
| --- | --- | --- |
| Auth & Role | Đăng nhập admin, phân quyền editor/admin | users, roles, permissions |
| Pages | Trang tĩnh: Home, About, Contact, Technology | pages, page_sections |
| Solutions | Quản lý landing page dịch vụ | solutions, solution_features, solution_faqs |
| Products | Quản lý sản phẩm/module/IP | products, product_features |
| Insights/Blog | Bài viết, category, tag, SEO meta | posts, categories, tags, post_tag |
| Research | Bài nghiên cứu, series, framework | research_posts, research_topics |
| Case Studies | Dự án, vấn đề, giải pháp, kết quả | case_studies, case_metrics |
| Lead Forms | Lưu form liên hệ, phân loại nhu cầu | leads, lead_notes |
| Media Library | Upload và quản lý ảnh/tài liệu | media_files |
| SEO | Meta title, description, canonical, schema | seo_metas hoặc columns trực tiếp |
| Newsletter | Email đăng ký nhận bài | subscribers |
| Settings | Thông tin công ty, social links, CTA | settings |

# 8. Template chi tiết cho một landing page dịch vụ

Hero: nêu rõ vấn đề và đối tượng khách hàng.

Problem: khách hàng đang gặp khó khăn gì trong giáo dục/vận hành/dữ liệu.

Solution Overview: giải pháp của công ty ở mức ngắn gọn.

Core Features: 6–10 tính năng chính.

Architecture / Technical Approach: cách xây để scale, bảo mật, dễ tích hợp.

Use Cases: trung tâm luyện thi, trường học, startup EdTech, doanh nghiệp đào tạo.

Related Products: Exam Engine, AI Learning Engine, Analytics Platform nếu liên quan.

Related Insights: 3–6 bài blog hỗ trợ SEO.

FAQ: 5–8 câu hỏi thường gặp.

CTA: Đặt lịch tư vấn hoặc gửi yêu cầu dự án.

# 9. Roadmap nội dung 90 ngày đầu

| Tuần | Nội dung nên làm | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Hoàn thiện Home, Solutions tổng quan, Contact, About | Có website cơ bản để gửi khách hàng |
| 3–4 | Landing page Online Exam Platform và LMS | Đẩy hai dịch vụ dễ bán nhất |
| 5–6 | Viết 4 bài blog: Online Exam Architecture, Question Bank, LMS riêng vs Moodle, Scaling LMS | Tạo trust kỹ thuật |
| 7–8 | Landing page AI Education và Learning Analytics | Bắt đầu định vị AI/data |
| 9–10 | Case study TopThi + 2 bài blog về adaptive testing/learning analytics | Chứng minh năng lực thực chiến |
| 11–12 | Research section: Knowledge Graph, Student Behavior, Human Potential intro | Đặt nền cho định vị dài hạn |

# 10. Roadmap triển khai kỹ thuật

| Giai đoạn | Frontend NuxtJS 3 | Admin Vue 3 | Backend Laravel 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 1 | Layout, routing, Home, Solutions static, Contact | Login, dashboard đơn giản | Auth, API pages, API contact form |
| MVP 2 | Blog listing/detail, SEO meta, sitemap.xml, robots.txt | CRUD posts/categories/tags | Post API, media upload, slug, SEO fields |
| MVP 3 | Solutions dynamic, Products, Case Studies | CRUD solutions/products/case studies | API solutions/products/cases, form lead management |
| MVP 4 | Research, search, related posts, newsletter | CRUD research, subscribers, settings | Search indexing, subscriber API, settings API |
| MVP 5 | Performance, i18n EN/VN nếu cần, analytics events | Role/permission, audit log | Cache, queue, security hardening, backup |

# 11. API endpoint gợi ý

| Nhóm | Endpoint mẫu |
| --- | --- |
| Public | GET /api/pages/{slug}, GET /api/home |
| Solutions | GET /api/solutions, GET /api/solutions/{slug} |
| Products | GET /api/products, GET /api/products/{slug} |
| Posts | GET /api/posts, GET /api/posts/{slug}, GET /api/categories, GET /api/tags |
| Research | GET /api/research, GET /api/research/{slug} |
| Case Studies | GET /api/case-studies, GET /api/case-studies/{slug} |
| Lead | POST /api/leads, POST /api/newsletter/subscribe |
| Admin Auth | POST /api/admin/login, POST /api/admin/logout, GET /api/admin/me |
| Admin CRUD | CRUD /api/admin/posts, /solutions, /products, /case-studies, /media, /settings |

# 12. SEO và tracking cần có ngay từ đầu

Mỗi page/post có meta title, meta description, og:image, canonical URL.

Tự sinh sitemap.xml cho pages, solutions, products, posts, research, case studies.

Schema.org: Organization, Article, BreadcrumbList, FAQPage cho landing page có FAQ.

Tối ưu Core Web Vitals: ảnh webp/avif, lazy load, cache header, SSR/SSG.

Tracking CTA: click Book Meeting, submit form, click email/phone, scroll depth bài viết.

Phân loại lead theo nhu cầu: LMS, Exam, AI, Analytics, Consulting.

# 13. Design direction

| Yếu tố | Định hướng |
| --- | --- |
| Style | Sạch, hiện đại, công nghệ, không quá màu mè; giống một R&D company hơn là agency outsource |
| Màu sắc | Xanh navy / xanh dương công nghệ, trắng, xám nhạt; dùng màu nhấn cho CTA |
| Typography | Sans-serif rõ ràng, dễ đọc; heading mạnh, body thoáng |
| Visual | Dashboard, graph, learning path, knowledge graph, student analytics, architecture diagram |
| Tone | Chuyên gia, thực chiến, có tư duy nghiên cứu; không phô trương quá mức |
| CTA | Book a consultation, Request a demo, Discuss your EdTech project |

# 14. Checklist công việc ưu tiên

Chốt tên thương hiệu/domain cho công ty công nghệ giáo dục.

Viết copy trang Home bản đầu tiên.

Tạo 7 landing page Solutions ở dạng skeleton trước, sau đó bổ sung dần nội dung.

Chọn 10 bài blog đầu tiên để viết theo cụm: Exam Platform, LMS, Learning Analytics.

Tạo case study TopThi làm bằng chứng năng lực.

Xây Laravel 12 API + Vue 3 admin đủ CRUD bài viết/solution/case study.

Xây NuxtJS 3 public site có SEO, sitemap, schema, tracking CTA.

Thiết lập Search Console, GA4, form lead và quy trình phản hồi khách hàng.

Sau 90 ngày, đo: organic traffic, số form lead, số cuộc hẹn, số bài index, top keyword.

# 15. Nguyên tắc dài hạn

Mỗi dự án outsource trong giáo dục nên để lại một tài sản: code module, hiểu biết nghiệp vụ, dữ liệu hành vi học tập, case study hoặc framework. Nếu dự án chỉ tạo doanh thu mà không tạo tài sản, cần cân nhắc kỹ trước khi nhận.

TopThi nên được xem là living lab của công ty. Các năng lực như Exam Engine, Knowledge Graph, Learning Analytics và AI Learning nên được thử nghiệm trên TopThi trước, sau đó đóng gói thành dịch vụ hoặc sản phẩm để bán cho thị trường.